2024年福彩公益金使用情况报告

1. 中央集中彩票公益金使用情况

资金收支情况：本年收入 45 万元，四季度支出 21.08 万元（其中使用上年及以前年度结余 16.77 万元），季末结余23.92 万元。

二、项目建设及支出情况（含上年结转）：

老年人福利类（30.0万元）：年度支出 11.33 万元。

主要用于特殊困难老年人家庭适老化改造标4.32万元，马山镇敬老院升级改造工程6.64万元，洛崖敬老院改造项目0.37万元。

儿童福利类（ 15 万元）：年度支出 9.75 万元。主要用于孤儿助学金和儿童福利类项目等方面的支出。发放孤儿助学金8.75万元，资助了 9名孤儿；未保中心购买电脑等设备1万。

社会事务类（ 0 万元）：

年度支出 0 万元。

社会公益类（殡葬基础设施建设0 万元）：

年度支出 0万元。

社会公益类（社会工作和志愿服务 0 万元）：

年度支出 0 万元。

城乡社区服务设施建设示范点（ 0万元）：

年度支出 0 万元。

三、自治区福利彩票公益金使用情况

（一）资金收支情况：

本年收入 1634.89 万元，四季度支出 218.96 万元（其中使用上年及以前年度结余 54.96万元），季末结余 1415.93 万元。

（二）项目建设及支出情况（项目法）（含上年结转）:

柳城县东泉、冲脉镇敬老院提升改造工程：2024年自治区彩票公益金支持柳城县东泉、冲脉镇敬老院提升改造工程1119.47万元，截止2024年12月已支付35.15万元，主要用于东泉、冲脉镇敬老院测绘和提升改造工程设计、柳城县东泉镇敬老院拆除项目尾款及冲脉镇敬老院提升改造工程岩土勘察费用。

（三）项目建设及支出情况（因素法）（含上年结转）:

**养老服务因素法项目（191.89 万元）**：

年度支出 168.75 万元：主要用于养老服务补贴66.06万元，政府购买民政养老服务项目“长寿之乡”40万元，敬老院维修项目62.69万元。

**其他社会福利因素法项目（323.53 万元）**：

年度支出 15.06 万元：主要用于社会工作站项目支出14.35万元，殡葬移风易俗项目支出0.71万元。

四、存在的问题和原因

1.支出进度慢的原因： 做了计划，但资金到位缓慢 。

2.其他方面的问题及原因： 无 。

五、下一步改进措施

针对问题采取的下一步改进的措施：

1.请示县政府及“九大工程指挥部”帮助协调住建、行政审批等部门，协调简化冲脉镇敬老院提升改造工程项目勘察及施工设计审批手续及开工流程，推进项目及时开工建设。

2.对接相关具有拆除资质的施工方帮助拆除东泉镇敬老院地面附着物及附属设施，尽快完成项目勘察及施工设计工作，推进项目及时开工建设。

六、其他事项说明

无。